MỤC LỤC

SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

1. MỤC ĐÍCH

2. PHẠM VI

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT

5. NỘI DUNG QUY TRÌNH

6. BIỂU MẪU

7. HỒ SƠ CẦN LƯU

| Trách nhiệm | Soạn thảo | Xem xét | Phê duyệt |
| --- | --- | --- | --- |
| Họ tên | Đặng Vũ Văn | Lê Đăng Tuấn | Trần Viết Bảo |
| Chữ ký |  |  |  |
| Chức vụ | Trưởng phòng | Phó Giám đốc | Giám đốc |

SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

| Yêu cầu sửa đổi/ bổ sung | Trang / Phần liên quan việc sửa đổi | Mô tả nội dung sửa đổi | Lần sửa đổi | Ngày sửa đổi |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- MỤC ĐÍCH

Quy định trình tự và cách thức thực hiện quy trình kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng.

- PHẠM VI

- Áp dụng cho các CĐT trước khi tổ chức nghiệm thu đưa công trình, hạng mục công trình vào sử dụng.

- Cán bộ, công chức thuộc Sở Xây dựng.

- TÀI LIỆU VIỆN DẪN

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

- Các văn bản pháp quy liên quan đề cập tại khoản 5.1 của Quy trình này.

- ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT

- UBND: Ủy ban nhân dân

- LĐS: Lãnh đạo Sở

- P.QLXD: Phòng Quản lý Xây dựng và Vật liệu xây dựng

- CĐT: Chủ đầu tư

- NỘI DUNG QUY TRÌNH

  - Cơ sở pháp lý:

- Luật Xây dựng ngày 18/06/2014;

- Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

- Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

- Thông tư số 04/2019/TT-BXD ngày 16/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

- Quyết định số 4233/QĐ-UBND ngày 18/11/2016 của UBND tỉnh Bình Định Công bố thủ hành chính mới ban hành trong lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng, giám định tư pháp xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở xây dựng tỉnh Bình Định dưới hình thức "bản sao y bản chính" theo quyết định của Bộ trưởng Bộ xây dựng;

- Quyết định số 1847/QĐ-UBND ngày 01/6/2018 của UBND tỉnh về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng Bình Định;

- Quyết định số 2258/QĐ-UBND ngày 03/7/2019 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông cấp thỉnh, cấp huyện thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định.

  - Thành phần hồ sơ:

| TT | Tên hồ sơ | Số lượng | Ghi chú |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Bản chính | Bản sao (*) |
|  | Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng | 01 bộ | x |  |
|  | Danh mục hồ sơ hoàn thành công trình |  | x |  |
|  | Hồ sơ hoàn thành công trình |  | x |  |

  - Điều kiện thực hiện:

Tối thiểu trước 10 ngày so với ngày chủ đầu tư dự kiến tổ chức nghiệm thu đưa công trình, hạng mục công trình vào sử dụng, chủ đầu tư phải gửi báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng cho Sở Xây dựng.

  - Thời gian xử lý: Không quá 08 ngày kể từ khi kết thúc kiểm tra.

  - Nơi tiếp nhận, trả kết quả và lệ phí: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Xây dựng tại Quầy 3 – Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

| Nơi tiếp nhận và trả kết quả | Thời gian xử lý | Lệ phí |
| --- | --- | --- |
| Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Xây dựng tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh | 08 ngày kể từ khi kết thúc kiểm tra 07 ngày kể từ khi nhận báo cáo hoàn thành công trình | Không có (Chi phí để thực hiện được tính trong tổng mức đầu tư và do Chủ đầu tư thanh toán theo thực tế) |

  - Trình tự xử lý công việc:

- Trình tự tiếp nhận báo cáo hoàn thành công trình:

| Bước công việc | Nội dung công việc | Trách nhiệm | Thời gian | Biểu mẫu/Kết quả | Diễn giải |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | Nộp báo cáo hoàn thành công trình | Chủ đầu tư | Giờ hành chính | Theo mục 5.2 | Nộp báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng |
| B2 | Tiếp nhận hồ sơ | Bộ phận văn thư - SXD | Giờ hành chính |  | Tiếp nhận báo cáo hoàn thành và ghi số công văn đến |
| B3 | Chuyển hồ sơ cho LĐS | Bộ phận văn thư - SXD | 0,5 ngày |  | Chuyển báo cáo hoàn thành cho Lãnh đạo Sở |
| B4 | Chuyển hồ sơ đến P.QLXD | Lãnh đạo Sở | 0,5 ngày |  | Chuyển hồ sơ đến P.QLXD |
| B5 | P.QLXD soạn thông báo kiểm tra hiện trường hoặc không và trình LĐS xem xét | Lãnh đạo phòng | 02 ngày |  | Dự thảo văn bản yêu cầu kiểm tra hiện trường công trình hoặc không kiểm tra (công trình quy mô nhỏ) thì yêu cầu chủ đầu tư cung cấp hình ảnh công trình Trình LĐS xem xét |
| B6 | LĐS xem xét nội dung văn bản và ký chuyển về P.QLXD | Lãnh đạo Sở | 0,5 ngày |  | Xem xét dự thảo văn bản yêu cầu kiểm tra hiện trường hoặc không cần kiểm tra hiện trường Chuyển văn bản về P.QLXD |
| B7 | Chuyển hồ sơ đến Bộ phận văn thư – SXD | Chuyên viên phòng | 0,5 ngày |  | Chuyển hồ sơ đến Bộ phận văn thư - SXD |
| B8 | Chuyển công văn yêu cầu kiểm tra hiện trường hoặc không cần kiểm tra hiện trường | Bộ phận văn thư - SXD | 0,5 ngày |  | Chuyển công văn yêu cầu kiểm tra hiện trường hoặc không cần kiểm tra hiện trường đến CĐT Vào sổ văn bản đi Thống kê và theo dõi kết quả thực hiện TTHC |
| B9 | Kiểm tra hiện trường hoặc không cần kiểm tra hiện trường | Chuyên viên phòng | 2,5 ngày |  | Thực hiện kiểm tra hiện trường Trường hợp không cần kiểm tra hiện trường (công trình quy mô nhỏ) thì yêu cầu chủ đầu tư cung cấp hình ảnh công trình) |

- Trình tự xử lý hồ sơ hoàn công:

| Bước công việc | Nội dung công việc | Trách nhiệm | Thời gian | Biểu mẫu/Kết quả | Diễn giải |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | Nộp hồ sơ | Cá nhân | Giờ hành chính (Theo giờ của TTHCC) | Theo mục 5.2 | Nộp Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng |
| B2 | Tiếp nhận hồ sơ | Bộ phận một cửa - SXD | Giờ hành chính (Theo giờ của TTHCC) | BM --.-- (Biểu mẫu này theo Mẫu của TTHCC) | Tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy biên nhận, hẹn ngày |
| B3 | Chuyển hồ sơ đến P.QLXD | Bộ phận một cửa - SXD | 0,5 ngày | BM --.-- (Biểu mẫu này theo Mẫu kiểm soát luân chuyển của TTHCC) | Chuyển hồ sơ đến P.QLXD |
| B4 | P.QLXD xử lý hồ sơ và trình LĐS xem xét | Lãnh đạo phòng | 5,5 ngày |  | Xử lý hồ sơ Dự thảo thông báo kết quả kiểm tra công trình và trình LĐS xem xét |
| B5 | LĐS xem xét dự thảo kết quả đợt kiểm tra và chuyển hồ sơ đến P.QLXD | Lãnh đạo Sở | 01 ngày |  | Xem xét dự thảo thông báo kết quả kiểm tra Chuyển hồ sơ đến P.QLXD |
| B6 | Chuyển hồ sơ đến Bộ phận một cửa - SXD | Chuyên viên phòng | 0,5 ngày |  | Chuyển hồ sơ đến Bộ phận một cửa - SXD |
| B7 | Trả kết quả | Chuyên viên phòng, chuyên viên Sở | 0,5 ngày | BM --.-- | Vào sổ, trả kết quả cho TTPVHCC Thống kê và theo dõi kết quả thực hiện TTHC |

- BIỂU MẪU:

| TT | Mã hiệu | Tên Biểu mẫu |
| --- | --- | --- |
|  | BM 01.01 | Báo cáo về thông tin của hạng mục công trình, công trình xây dựng quy định tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư số 04/2019/TT-BXD ngày 16/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng |
|  | BM 01.02 | Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng quy định tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư số 04/2019/TT-BXD ngày 16/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng |
|  | BM 01.03 | Thông báo kết quả kiểm tra của cơ quan chuyên môn về xây dựng đối với việc nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng quy định tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư số 04/2019/TT-BXD ngày 16/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng |

- HỒ SƠ LƯU

| TT | Hồ sơ lưu |
| --- | --- |
| 1. | Văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu |
| 2. | Văn bản thông báo kiểm tra |
| 3. | Bộ hồ sơ tại điểm 1, 2 theo mục 5.2 |